GlassDesk

Liquid Glass 浏览器新标签页插件
开发计划与技术规格

版本 v1.0  |  2026 年 10 月 24 日
目标平台：Chrome、Microsoft Edge 及其他 Chromium 系浏览器

性能优先 · 本地优先 · 最小权限 · 可迭代交付

文档说明

本文档将 GlassDesk 项目的产品目标、交互方案、技术架构、数据结构、权限策略、性能预算、开发阶段、验收标准、风险和 AI 开发执行要求整理为一份可交给开发人员或 AI 编码工具使用的规格文档。

性能指标均为建议目标，并非已实测数据。最终应在约定的硬件、浏览器版本和测试数据集下复现测量。

目录

1. 项目概述与范围

2. 产品设计与交互

3. 技术架构

4. 项目目录结构

5. 核心数据结构

6. 书签同步规则

7. Manifest V3 与权限规划

8. 浅色 Liquid Glass UI 规范

9. 性能预算与优化策略

10. 开发阶段与交付计划

11. 验收标准与测试清单

12. 风险与解决方案

13. 官方参考资料

14. 给 AI 开发工具的执行规范

1. 项目概述与范围

项目目标：打造一个性能优先、浅色 Liquid Glass 风格的浏览器新标签页，把浏览器书签组织成可以左右切换的 macOS 风格桌面，并集成 Dock、灵动岛式胶囊、便签、倒计时等功能。

核心原则：轻量渲染、离线可用、本地优先、权限最小化、交互流畅。不引入 3D 引擎，不依赖远程服务才能启动，也不让视觉效果牺牲新标签页的加载速度。

UI优先 一定要好看

1.1 MVP 必须实现

新标签页覆盖，支持 Chrome 和 Edge。

读取浏览器书签并映射文件夹。

多桌面切换、书签排序与分类调整。

浅色玻璃 UI、顶部状态栏、灵动岛式胶囊、底部 Dock。

便签、倒计时、时钟和快速搜索。

本地数据持久化、异常恢复和基础设置。

无网络时仍然能够正常打开和使用核心功能。

1.2 MVP 暂不实现

3D 桌面、物理模拟、实时壁纸视频。

云账号、跨设备同步服务。

系统级 macOS 灵动岛或原生状态栏控制。

复杂的网页音乐控制、AI 助手、第三方小组件市场。

以上功能可后续扩展，但不应成为第一版的性能负担。

2. 产品设计与交互

2.1 整体布局

顶部状态栏：时间、日期、轻量状态信息和设置入口。

灵动岛式胶囊：默认收缩，点击展开搜索、倒计时和快捷操作。

桌面区域：左右滑动切换书签分类桌面，支持触控板手势。

桌面小组件：便签、倒计时、时钟、搜索等。

底部 Dock：常用网站、工具入口、小组件快捷方式和桌面指示器。

2.2 多桌面规则

每个桌面可对应一个浏览器书签文件夹，也可以新增自定义桌面。

支持鼠标横向滚轮、触控板左右滑动、桌面指示器点击和键盘快捷键。

桌面切换使用轻微水平位移与透明度动画，避免沉重的 3D 翻转。

桌面可独立设置壁纸、书签和小组件。

切换动画建议 180–260ms，具体值以实机体验为准。

2.3 小组件规则

| 组件 | 首版功能 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| 时钟与日期 | 实时时间、日期显示 | 低 |
| 便签 | 编辑、自动保存、多张便签 | 低 |
| 倒计时 | 目标日期、剩余时间 | 低 |
| 番茄钟 | 专注、休息、计时提醒 | 低—中 |
| 快速搜索 | 搜索引擎切换、快捷键 | 低 |
| 音乐控制 | 网页媒体状态和控制 | 中—高，建议后置 |
| 天气 | 当前天气与预报 | 中，需要数据源 |

首版采用默认布局并允许拖动调整。小组件的布局、位置与内容分开保存。

2.4 产品边界

浏览器新标签页不能直接变成 macOS 系统级灵动岛，也不能直接读取 macOS 状态栏中的所有系统信息。可以在网页内部模拟相似的视觉和交互；需要额外权限或系统接口的功能应单独评估。

3. 技术架构

推荐技术栈：React + TypeScript + Vite + Chrome Extension Manifest V3。Edge 采用同一套 Chromium 扩展 API，尽量避免维护两套代码。

| 模块 | 职责 | 设计约束 |
| --- | --- | --- |
| NewTabApp | 页面入口、全局布局 | 不包含复杂业务逻辑 |
| DesktopManager | 桌面列表、切换与分页 | 仅渲染当前桌面及必要邻页 |
| BookmarkService | 读取与监听浏览器书签 | 区分原始书签和自定义布局 |
| LayoutService | 桌面、书签和组件位置 | 布局变化时才写入存储 |
| WidgetHost | 便签、倒计时、时钟 | 每个组件独立更新 |
| IslandController | 胶囊收缩、展开与快捷操作 | 轻量 CSS 动画 |
| Dock | 常用网站和功能入口 | 固定定位，避免整页布局抖动 |
| SettingsPage | 外观、同步规则和快捷键 | 与桌面 UI 解耦 |
| BackgroundWorker | 定时提醒、后台事件处理 | 不常驻运行计时循环 |

重要架构决定：浏览器书签是真实数据源；桌面布局是独立的用户配置。移动桌面上的书签，不应自动改写浏览器原有文件夹，除非用户明确开启双向同步。

4. 项目目录结构

glassdesk/

├── public/

│   ├── manifest.json

│   ├── icons/

│   └── fonts/

├── src/

│   ├── background/

│   │   ├── service-worker.ts

│   │   └── alarm-manager.ts

│   ├── newtab/

│   │   ├── index.html

│   │   ├── main.tsx

│   │   └── App.tsx

│   ├── components/

│   │   ├── status-bar/

│   │   ├── dynamic-island/

│   │   ├── dock/

│   │   ├── desktop/

│   │   ├── bookmark-grid/

│   │   └── widgets/

│   │       ├── clock/

│   │       ├── notes/

│   │       └── countdown/

│   ├── features/

│   │   ├── bookmarks/

│   │   ├── desktops/

│   │   ├── layout/

│   │   ├── search/

│   │   └── settings/

│   ├── services/

│   │   ├── bookmark-service.ts

│   │   ├── storage-service.ts

│   │   └── timer-service.ts

│   ├── stores/

│   │   ├── desktop-store.ts

│   │   └── settings-store.ts

│   ├── styles/

│   │   ├── tokens.css

│   │   ├── glass.css

│   │   ├── layout.css

│   │   └── animations.css

│   ├── types/

│   │   ├── bookmark.ts

│   │   ├── desktop.ts

│   │   └── widget.ts

│   └── utils/

│       ├── url.ts

│       └── migration.ts

├── tests/

│   ├── unit/

│   ├── integration/

│   └── e2e/

├── package.json

├── tsconfig.json

└── vite.config.ts

public/manifest.json 必须在最终扩展包根目录，构建时由 Vite 配置复制。

background/ 仅处理真正需要后台能力的任务；普通 UI 状态不放进后台。

features/ 负责业务规则，components/ 负责展示和交互。

utils/migration.ts 专门处理后续版本的数据结构升级，避免更新插件时丢失用户布局。

5. 核心数据结构

5.1 桌面与书签映射

type Desktop = {

id: string;

name: string;

sourceFolderId: string | null;

wallpaper?: string;

bookmarkIds: string[];

createdAt: number;

updatedAt: number;

};

type BookmarkLayout = {

bookmarkId: string;

desktopId: string;

order: number;

x?: number;

y?: number;

};

type DesktopSettings = {

activeDesktopId: string;

desktopOrder: string[];

showDesktopDots: boolean;

};

sourceFolderId 用于追踪原始浏览器文件夹。

bookmarkIds 记录桌面展示的书签顺序。

BookmarkLayout 单独记录用户自定义的桌面归属与排列。

desktopOrder 记录桌面本身的顺序。

浏览器书签 ID 不能作为跨浏览器、跨配置文件的全局 ID。备份导入应使用内部 ID，并通过来源信息匹配。

5.2 小组件与布局

type WidgetType =

| "clock"

| "note"

| "countdown"

| "pomodoro"

| "search";

type WidgetInstance = {

id: string;

type: WidgetType;

desktopId: string;

x: number;

y: number;

width: number;

height: number;

zIndex: number;

visible: boolean;

settings: Record<string, unknown>;

};

type NoteData = {

id: string;

title: string;

content: string;

color: string;

updatedAt: number;

};

type CountdownData = {

id: string;

title: string;

targetTime: number;

completed: boolean;

};

实际实现中，settings 应按不同组件类型做 TypeScript 联合类型校验，而不是长期保持宽泛的 Record<string, unknown>。

5.3 设置与版本控制

type AppSettings = {

schemaVersion: number;

appearance: "light";

glassIntensity: "low" | "medium" | "high";

reducedMotion: boolean;

bookmarkSyncMode: "import" | "follow";

dockAutoHide: boolean;

searchEngine: string;

};

每次改变存储结构时执行迁移，并保证迁移失败不会直接覆盖旧数据。

6. 书签同步规则

首版默认导入并保留自定义布局：浏览器书签是来源，插件布局是用户配置。用户调整桌面不影响原始书签树。

6.1 模式 A：手动导入

初次授权后读取书签文件夹。

用户勾选希望映射成桌面的文件夹。

以后通过“重新导入”获取新增书签。

6.2 模式 B：跟随来源更新

监听书签创建、修改、移动和删除事件。

新书签按规则进入来源桌面。

已自定义位置的书签尽量保留用户布局。

来源被删除或失效时，先标记并提示，不立即清除用户自定义数据。

使用 chrome.bookmarks 的 onCreated、onChanged、onMoved、onRemoved 等事件增量更新，而不是每次打开新标签页都重新遍历并重建整个界面。同步处理必须幂等：同一事件重复处理，不应产生重复书签或重复桌面。

7. Manifest V3 与权限规划

首版尽量只申请真正必要的权限。推荐基础 manifest.json 示例：

{

"manifest_version": 3,

"name": "GlassDesk",

"version": "0.1.0",

"description": "A lightweight glass-style new tab desktop",

"chrome_url_overrides": {

"newtab": "newtab.html"

},

"permissions": [

"bookmarks",

"storage"

],

"background": {

"service_worker": "service-worker.js",

"type": "module"

},

"icons": {

"16": "icons/icon-16.png",

"48": "icons/icon-48.png",

"128": "icons/icon-128.png"

}

}

此为架构示例，不是无需修改即可发布的构建产物。Vite 输出文件名、后台脚本入口和图标路径必须保持一致。

| 权限 | 首版是否需要 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| bookmarks | 需要 | 读取和监听浏览器书签 |
| storage | 需要 | 保存布局、便签与设置 |
| alarms | 按提醒需求添加 | 后台提醒与定时检查 |
| notifications | 可选 | 发送系统通知 |
| tabs | 不需要 | 首版不读取其他标签页信息 |
| history | 不需要 | 首版不读取浏览历史 |
| host_permissions | 不需要 | 核心功能无需访问网站页面 |

在产品内说明为什么需要读取书签，并避免申请无关权限。

7.1 后台计时规则

Manifest V3 的 service worker 会在空闲时终止，不能依赖永久运行的后台 setInterval。

把倒计时的目标时间戳存入 storage.local。

页面打开时用当前时间减去目标时间计算剩余时间。

页面显示时由轻量 UI 计时器刷新显示。

需要跨页面后台提醒时，再使用 chrome.alarms。

后台事件触发后重新读取持久化状态，不能假设内存变量仍然存在。

8. 浅色 Liquid Glass UI 规范

8.1 视觉 Token

:root {

color-scheme: light;

--color-text: #252832;

--color-text-secondary: #737986;

--color-accent: #6488c8;

--glass-bg: rgb(255 255 255 / 62%);

--glass-bg-strong: rgb(255 255 255 / 82%);

--glass-border: rgb(255 255 255 / 78%);

--glass-shadow: 0 8px 32px rgb(45 56 78 / 10%);

--glass-blur: 16px;

--radius-panel: 24px;

--radius-card: 16px;

--radius-control: 12px;

--space-1: 4px;

--space-2: 8px;

--space-3: 12px;

--space-4: 16px;

--space-6: 24px;

}

以上 Token 是起始值，最终需要根据背景壁纸、文字对比度和不同屏幕实测调整。

8.2 组件规范

| 组件 | 推荐规则 |
| --- | --- |
| 顶部状态栏 | 高度约 44–52px，轻量、低对比度 |
| 灵动岛 | 收缩状态约 160–220px 宽，展开后自适应内容 |
| Dock | 高约 68–84px，底部悬浮并留出安全间距 |
| 书签图标 | 统一尺寸，标题最多两行 |
| 小组件 | 统一圆角和间距，支持拖动时显示边界 |
| 桌面切换 | 180–260ms，轻微位移与透明度过渡 |

8.3 动画与玻璃效果

桌面切换只使用 transform 和 opacity。

Dock 悬停效果限制在图标附近，避免整条 Dock 不断重排。

玻璃面板优先使用半透明背景和单层 backdrop-filter。

动画期间不更新书签树、不触发存储写入。

支持 prefers-reduced-motion，关闭非必要动效。

低性能模式减少模糊半径，必要时改用不透明背景。

不应追求每个像素都模仿 macOS。真正重要的是一致的材质、间距、层级和交互反馈。

9. 性能预算与优化策略

以下为建议目标值，并非已实测结果。应在固定硬件、固定浏览器版本、固定测试书签数据下建立基准。

| 指标 | 目标 | 测量口径/说明 |
| --- | --- | --- |
| 初始可见界面 | P75 ≤ 500 ms | 生产构建、现代桌面电脑、无网络依赖 |
| 桌面切换 | 目标 60 FPS | 目标设备上尽量稳定 |
| 首屏 JS 资源 | ≤ 150 KB gzip | 压缩后首屏 JS 资源口径 |
| 空闲 CPU | 接近 0% | 无持续动画时的目标 |
| 桌面切换交互 | P95 ≤ 100 ms | 定义输入到视觉响应的测量方法 |
| 扩展增量内存 | 常规场景目标 ≤ 50 MB | 区分 JS 堆与整个页面进程内存 |

9.1 渲染策略

先显示，再补全：先渲染基础布局与最近一次保存的桌面结构，再加载书签细节。

按需渲染桌面：当前桌面优先，前后相邻桌面可预备渲染，其余桌面不常驻 DOM。

减少 React 重渲染：时钟和倒计时采用局部状态，不让每秒更新传播到整页。

拖动时延迟保存：拖拽过程仅更新内存位置，在拖动结束或短暂防抖后批量持久化。

使用 CSS Grid：规则书签网格优先使用 CSS 布局，不为普通书签引入复杂布局库。

减少图片加载：优先使用站点 favicon；无法获取时回退到本地生成的首字母图标。

避免阻塞主线程：超过 50ms 的计算应拆分、延后或转移处理。

9.2 存储策略

首版使用 chrome.storage.local，不需要额外数据库来存储普通布局、便签和设置。Chrome 文档给出的默认本地存储配额为 10MB；实际使用应通过 getBytesInUse() 监控。

settings

desktop-layout

bookmark-layout

widgets-layout

notes

countdowns

storage-schema-version

不要每秒写入倒计时，也不要在拖动每一帧写入存储。如果未来出现大量数据、壁纸缓存或复杂索引，再评估 IndexedDB；首版无需提前增加复杂度。

10. 开发阶段与交付计划

| 阶段 | 预计工期 | 工作内容 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程骨架 | 1–2 天 | 建立 Vite、React、TypeScript；配置 MV3、开发脚本、构建和本地加载 | 新标签页成功打开；Chrome、Edge 可加载；生产构建不依赖 CDN |
| 2. 书签与桌面 | 3–5 天 | 书签树读取、文件夹映射、桌面切换、书签拖拽排序、本地布局保存 | 来源可追踪；书签事件处理正确；重启后布局不丢失 |
| 3. 视觉系统 | 3–4 天 | 浅色玻璃、状态栏、灵动岛、Dock、图标、响应式布局和动画 | Token 统一；小屏无溢出；简化玻璃模式可用 |
| 4. 小组件 | 2–4 天 | 便签、倒计时、时钟、搜索、默认布局和拖动调整 | 自动保存；倒计时准确恢复；组件状态隔离 |
| 5. 优化与发布 | 3–5 天 | 性能测量、数据迁移、权限审查、自动化测试、跨浏览器验证 | 达到性能预算；关键流程通过；生成发布包 |

总体预计约 12–20 个工作日，假设开发者熟悉 React、TypeScript 和浏览器扩展开发。不包括大规模视觉返工、复杂云同步和商店审核等待时间。AI 辅助开发可以加快样板代码，但数据同步、浏览器生命周期和跨浏览器测试仍需验证。

11. 验收标准与测试清单

11.1 核心功能

新建标签页能够稳定打开自定义桌面。

书签文件夹能够正确映射为桌面。

左右切换、键盘切换和 Dock 点击均有效。

书签拖动排序、桌面重命名和新增正常。

便签、倒计时和布局重开后正确恢复。

11.2 数据安全

调整桌面布局不会意外修改原始书签。

新增、移动、修改和删除书签处理正确。

重复同步不会生成重复项目。

存储异常或迁移失败不会覆盖旧数据。

支持导出或备份用户自定义布局。

11.3 性能与视觉

达到约定的首屏加载和内存预算。

桌面切换无明显卡顿或布局跳动。

无持续动画时空闲 CPU 接近零。

玻璃简化模式和减少动态效果有效。

不同窗口尺寸、缩放比例下无关键溢出。

11.4 发布与兼容

Chrome 与 Edge 均通过关键流程测试。

断网时核心功能仍可用。

没有不必要的权限或远程执行代码。

没有未处理的关键控制台错误。

生产构建路径、图标和版本号正确。

11.5 自动化测试重点

书签文件夹为空、嵌套很深或数量很多。

用户在浏览器书签管理器中同时修改书签。

两个新标签页同时编辑布局。

用户快速连续切换桌面。

倒计时期间关闭标签页、重启浏览器或电脑休眠。

存储内容缺失、版本过旧或格式不合法。

用户关闭书签权限或卸载后重新安装扩展。

使用 Vitest 测试业务逻辑，使用 Playwright 测试页面交互。浏览器扩展 API 可通过接口封装和 mock 进行单元测试；真实书签事件和 Manifest 行为必须在实际浏览器中验证。

12. 风险与解决方案

| 风险 | 处理方案 |
| --- | --- |
| 浏览器书签与自定义桌面冲突 | 原始数据与布局分离，设置明确同步规则 |
| 后台任务休眠导致计时不准 | 保存目标时间戳，恢复时重新计算 |
| Liquid Glass 在部分设备卡顿 | 简化模糊、减少合成层、提供降级模式 |
| 浏览器升级造成兼容差异 | 仅使用明确支持的 API，建立 Chrome / Edge 测试矩阵 |
| 多个新标签页同时保存 | 合并更新，避免整份配置无条件覆盖 |
| 书签图标加载缓慢 | favicon 失败回退、懒加载与尺寸约束 |
| 扩展升级导致数据结构不兼容 | schema 版本管理、迁移前备份、失败回滚 |

浏览器扩展不是原生桌面应用。页面关闭后无法保证 UI 计时与动画继续运行；后台提醒也受浏览器调度影响。需要可靠到期判断时，应使用绝对时间而不是依赖持续运行的计时器。Chrome 与 Edge 各自有书签库和扩展存储，首版应独立工作，跨浏览器同步后续再设计。

13. 官方参考资料

Chrome：Override New Tab：https://developer.chrome.com/docs/extensions/mv3/override/

Chrome：Manifest V3 开发文档：https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/

Chrome：Bookmarks API：https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/bookmarks

Chrome：Storage API：https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/storage

Chrome：Alarms API：https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/alarms

Microsoft Edge：Chromium 扩展开发：https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/extensions-chromium/

Vite：https://vite.dev/

React：https://react.dev/

Playwright：https://playwright.dev/

14. 给 AI 开发工具的执行规范

可将以下规范作为项目主规格文件 PLAN.md 的执行约束。

GlassDesk AI 开发执行规范

使用 React、TypeScript、Vite 和 Manifest V3。

优先保证新标签页加载速度、低内存占用和稳定交互。

不使用 Three.js，不引入不必要的大型 UI 框架。

书签来源数据与用户自定义桌面布局必须分离。

采用最小权限原则，默认不请求 host permissions、tabs、history。

所有核心功能必须离线可用；不得依赖远程脚本或 CDN 执行应用代码。

倒计时必须以持久化目标时间戳为准，不能依赖后台 setInterval。

实现存储版本控制、数据迁移和异常恢复。

每个阶段必须通过验收后再进入下一阶段。

不得虚报性能测试结果；所有性能数字必须有可复现的测试依据。

执行顺序

Phase 1：工程初始化与扩展加载。

Phase 2：书签导入、桌面映射与切换。

Phase 3：浅色 Liquid Glass 视觉系统、状态栏、灵动岛和 Dock。

Phase 4：便签、倒计时、时钟与搜索。

Phase 5：性能优化、数据迁移、跨浏览器测试和发布。

每阶段交付

可运行的代码。

变更文件列表。

核心实现说明。

自动化测试及其真实结果。

已知问题与下一阶段计划。

先完成最小可运行版本，再逐步完善视觉效果。不要在基础功能和性能尚未通过验收时提前开发复杂功能。

结论与实施建议

先把书签数据模型和桌面切换做好，再做玻璃效果。UI 可以反复迭代，但书签同步、持久化和浏览器生命周期一旦设计错误，后期修复成本会更高。首版应以稳定、快速、离线可用为核心，之后再扩展云同步、复杂小组件和更多个性化功能。